ПРОТОКОЛ № 2

предварительного собрания граждан по отбору приоритетного проекта для участия в программе ППМИ-2027

Дата проведения: 9 сентября 2026 года

Место проведения: ТП «Нижнетанайское», с. Нижний Танай

Председатель: Хромов К.Ю., руководитель ТП «Нижнетанайское»

Секретарь: Морозова А.И.

Присутствовало: жителей села Нижний Танай

### Повестка дня:

- Рассмотрение предложений о направлениях реализации проектов ППМИ-2027.

- Обсуждение порядка голосования и сбора софинансирования населения.

- Вопросы онлайн-голосования на платформе «Активный гражданин».

- Определение перечня направлений для включения в итоговое собрание.

- Разное.

### Ход заседания

#### По первому вопросу повестки:

На собрании обсуждены предложения, выдвинутые ранее жителями и уточнённые на текущем заседании. В результате обсуждения сформирован окончательный перечень направлений для дальнейшего отбора:

- Ограждение спортивной детской площадки с установкой трибун;

- Создание катка;

- Благоустройство пляжа;

- Оборудование фитнес-комнаты;

- Ограждение кладбища в д. Мокрый Ельник.

По каждому направлению дана краткая характеристика и предварительная оценка стоимости/необходимости работ.

#### По второму вопросу:

Обсудили порядок формирования фонда софинансирования от населения. Принято решение не заявлять максимальную сумму финансирования из краевого бюджета (3 млн руб.), чтобы снизить требуемый вклад населения до реалистичного уровня. Предложено ориентироваться на бюджет около 1 миллиона рублей. Из этой суммы:

- Краевой бюджет — ориентировочно 80% (800 тыс. руб.).

- Местный бюджет + бизнес — ориентировочно 10–15% (100–150 тыс. руб.).

- Население — ориентировочно 7–8% (70–80 тыс. руб.) или фиксированная сумма с человека/двора. (Точные параметры будут утверждаться на итоговом собрании).

Отмечена готовность инициативной группы выполнить часть монтажных работ своими силами для экономии средств.

#### По третьему вопросу:

Рассмотрено требование администрации ДТМО об обязательном участии в онлайн-голосовании на площадке «Активный гражданин». Участники поддержали идею как способ получить дополнительные баллы при подаче заявки. Отмечены возможные способы повышения активности через публикации в соцсетях, флешмобы, видеоролики в поддержку выбранного проекта.

#### По четвёртому вопросу:

Принято решение включить все пять перечисленных выше направлений и вынести их на рассмотрение итогового собрания.

#### По пятому вопросу:

В ходе обсуждения поднята тема необходимости вовлечения всех населённых пунктов сельсовета в проекты ППМИ. Приведён пример успешной работы по инициативе жителей в Верхнем Танае и Семеновке (ограждение памятников, детских площадок).

### Решения, принятые собранием:

- Утвердить перечень направлений для опроса граждан и вынесения на итоговое собрание:

  - Ограждение спортивной детской площадки с трибунами;

  - Создание катка;

  - Благоустройство пляжа;

  - Оборудование фитнес-комнаты;

  - Ограждение кладбища в д. Мокрый Ельник.

- Определить ориентировочный размер вклада населения в размере 7–8% от общей стоимости проекта (для уточнения на итоговом собрании).

- Назначить дату итогового собрания граждан на 2 октября 2026 года, где будет принято финальное решение о выборе одного направления.

Подписи:

Председатель: _____________ / Хромов К.Ю.

Секретарь: _______________ / Морозова А.И.